СВАТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від «21»  червня 2018 р.    	                    м. Сватове                                                №  34

«Про забезпечення підготовки

підприємств,  організацій, установ

міста до роботи в  осінньо-зимовий

період  2018 – 2019 років»

Заслухавши інформацію першого заступника міського  голови Жаданової Л.В., директора КП «Сватове-тепло» Данильченко В.І., директора МКП «Сватівський водоканал» Карпцов. Ю.М., директора КП «Сватове –благоустрій» Беденко І.В. про підсумки опалювального сезону 2017 – 2018 років в м.Сватове та розглянувши запропонований комплекс заходів і завдань з підготовки підприємств, організацій, установ, а також населення міста  до роботи в осінньо - зимовий період 2018-2019 років з метою  вирішення міською радою питань безперебійного забезпечення територіальної громади в цей період теплом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями і забезпечення  виконання  з цією метою необхідних організаційно – технічних заходів, керуючись ст.30,40  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Виконавчий комітет Сватівської міської ради

ВИРІШИВ:

1.Інформацію першого заступника міського  голови   по роботі з виконавчими органами ради Жаданової Л.В, директора КП «Сватове-тепло» Данильченко В.І., директора    МКП «Сватівський водоканал» Карпцов. Ю.М. , директора  КП «Сватове – благоустрій» Беденко І.В. про підсумки опалювального сезону 2017 – 2018 років в                                         м. Сватове прийняти до відома.

- Створити  міський  оперативний  штаб   з  підготовки житлово – комунального

господарства м. Сватове до роботи в осінньо – зимовий період 2018-2019 років у складі:

Жаданова Л.В. – голова штабу, перший заступник міського голови;

Данильченко В.І. – заступник голови штабу, директор КП  «Сватове – тепло»;

Шумаков С.А. – секретар штабу ,провідний спеціаліст міської ради з комунальних питань;

Члени штабу:

Середа А.З. – старший інспектор з енергетичного нагляду Сєвєродонецького відділення Державної інспекції енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та  теплової енергії у Луганській області;

Маханько П.Б.- начальник Сватівського КРЕМ;

Карпцов. Ю.М. – директор МКП «Сватівський водоканал»;

Беденко І.В. – директор КП «Сватове – благоустрій»;

Вітковський М.І.- начальник Сватівської дільниці Новопсковського МУЕГГ

Жирова Я.В -    директор КЗДО  «Малятко»;

Запара В.М -    директор КЗДО  «Веселка»;

Кожина Г.С. -   директор КЗДО  «Журавка»;

Цікало. Л.О.-    директор КЗДО «Сонечко»

Заярна. Н.Ю. -  директор КЗДО «Центр розвитку дитини»

Ляхов С.В. -      директор КЗ «Сватівський міський клуб культури і дозвілля»;

3. Затвердити заходи з підготовки житлово – комунального господарства м. Сватове до роботи в осінньо – зимовий період 2018-2019 років.(Додаються)

4.  Зобов’язати керівників підприємств, організацій, установ, приватних підприємців міста та міський    оперативний    штаб    з   підготовки    житлово   –  комунального   господарства    м. Сватове  до  роботи  в  осінньо – зимовий  період  2018-2019 років  забезпечити  виконання заходів з підготовки житлово – комунального господарства            м. Сватове до роботи в осінньо – зимовий період 2018-2019  років у встановлені терміни.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського  голови   Жаданову Л.В.

Сватівський міський голова				          Є.В.  Рибалко

#### Додаток

#### до рішення  виконавчого комітету

#### Сватівської міської ради №34

#### від «21»  червня 2018 року

#### Заходи

#### з підготовки житлово – комунального господарства м. Сватове до роботи в осінньо – зимовий період 2018-2019 років

| #### № #### з/п | #### Зміст заходу | #### Відповідальний за виконання | #### Термін виконання | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | #### Розробити, затвердити та надати до міського штабу заходи по підготовці підприємства, організації, установи до опалювального сезону 2018 -2019 років незалежно від відомчої належності, форми власності, наявності власних джерел теплопостачання і забезпечити їх виконання у встановлені терміни | #### Керівники підприємств, організацій та установ міста | #### до 01.06. #### 2018 року |  |
| #### 2. | #### Міському оперативному штабу з підготовки житлово – комунального господарства м. Сватове до роботи в осінньо – зимовий період 2018-2019 років забезпечити розгляд на своїх засіданнях хід виконання заходів по підготовці підприємств, організацій , установ до опалювального сезону 2018 -2019 років незалежно від відомчої належності, форми власності, наявності власних джерел теплопостачання та вжиття відповідних заходів реагування при відхиленні від графіку їх виконання. | #### Жаданова Л.В. | #### 2 рази на місяць |  |
| #### 3. | #### Для забезпечення справної та безпечної експлуатації в опалювальний період джерел теплопостачання, теплових мереж і систем теплопостачання підприємств, організацій, установ, шкіл, лікарень, магазинів, майстерень, їдальнь тощо незалежно від відомчої належності, форми власності своєчасно до опалювального сезону здійснити підготовку спеціального персоналу. | #### Керівники підприємств, організацій та установ міста | #### До 15.10.2018 року |  |
| #### 4. | #### Забезпечити перевірку димохідних та вентиляційних каналів житлових будинків, ремонт оголовків багатоквартирних житлових будинків м. Сватове. | #### Виконком #### міської ради, Сватівська дільниця Новопсковського МУЕГГ, #### КП «Сватове –тепло», #### ПП Ільїна Н.А. #### мешканці будинків | #### До 15.10.2018 року |  |
| #### 5. | #### Виконати ремонт котельні, завезти дрова для опалення міського клубу культури та дозвілля і стадіону «Нива» | #### Ляхов С.В. | #### До 15.10.2018 року |  |
| #### 6. | #### Забезпечити перевірку газового опалювального обладнання підприємств, організацій , установ міста та його технічне обслуговування . | #### Жаданова Л.В.. керівники підприємств | #### До 15.10.2018 року |  |
| #### 7. | #### Забезпечити готовність систем водопостачання та водовідведення підприємств, організацій та установ міста та його підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років. | #### Карпцов. Ю.М., #### керівники підприємств, організацій та установ | #### До 15.10.2018 року |  |
| #### 7. | #### Забезпечити готовність електрогосподарства підприємств, організацій та установ міста та його підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років. | #### Керівники підприємств, організацій та установ | #### До 15.10.2018 року |  |
| #### 8. | #### Виконати роботи з підготовки мереж зовнішнього освітлення м. Сватове до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років. | #### Жаданова Л.В., #### КП «Сватове-тепло», | #### До 01.09.2018 року |  |
| #### 9. | #### Виконати роботи по ремонту в КЗДО «Веселка», КЗДО «Журавка» , КЗДО «Малятко», КЗДО «Сонечко» | #### Жаданова Л.В., #### КП «Сватове-тепло», #### директора КЗДО | #### До 15.08.2018 року |  |
| #### 10. | #### Виконати роботи по виміру опору контуру заземлення в КЗДО «Веселка», КЗДО «Журавка» , КЗДО «Малятко», КЗДО «Сонечко» КЗДО «Центр розвитку дитини» | #### Жаданова Л.В., #### директора КЗДО | #### До 15.08.2018 року |  |
| #### 11. | #### ДП «Сватівський райавтодор» та КП «Сватове – благоустрій» забезпечити заготовку необхідної кількості протиожеледних матеріалів для посипки доріг та тротуарів міста в осінньо – зимовий період,виготовити знаки «Обережно ожеледиця» | #### Керівники підприємств | #### До 15.10.2018 року |  |
| #### 12. | #### Забезпечити готовність наявної техніки з косими лопатами та інвентарю (лопат, ломів та інше) для очистки від снігу та посипки протиожеледними матеріалами закріплених вулиць міста та територій підприємств, установ і організацій. | #### Керівники підприємств, організацій та установ міста | #### До 15.10.2018 року |  |

Керуючий справами                                                            Луньов А.Є.