СВАТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від  18 травня  2016р.    	                     м. Сватове                                                   № 37

«Про забезпечення підготовки

підприємств,  організацій, установ

міста до роботи в  осінньо-зимовий

період  2016 – 2017 років»

Заслухавши інформацію заступника міського  голови   по роботі з виконавчими органами ради Жаданову Л.В., директора КП «Сватове-тепло» Данильченко В.І., директора МКП «Сватівський водоканал» Пугач О.Г., директора КП «Сватове –благоустрій» Беденко В.І. про підсумки опалювального сезону 2015 – 2016 року в м.Сватове та розглянувши запропонований комплекс заходів і завдань з підготовки підприємств, організацій, установ, а також населення міста  до роботи в осінньо - зимовий період 2016-2017 років з метою  вирішення міською радою питань безперебійного забезпечення територіальної громади в цей період теплом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями і забезпечення  виконання  з цією метою необхідних організаційно – технічних заходів, керуючись ст.30,40  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Виконавчий комітет Сватівської міської ради

ВИРІШИВ:

1.Інформацію заступника міського  голови   по роботі з виконавчими органами ради Жаданову Л.В, директора КП «Сватове-тепло» Данильченко В.І., директора                         МКП «Сватівський водоканал» Пугач О.Г. , директора  КП «Сватове – благоустрій» Беденко В.І. про підсумки опалювального сезону 2015 – 2016 року в                                         м. Сватове прийняти до відома.

- Створити  міський  оперативний  штаб   з  підготовки житлово – комунального

господарства м. Сватове до роботи в осінньо – зимовий період 2016-2017 років у складі:

Жаданова Л.В. – голова штабу, заступник міського голови по роботі з виконавчими органами ради;

Данильченко В.І. – заступник голови штабу, директор КП  «Сватове – тепло»;

Жестовський С.В. – секретар штабу , спеціаліст міської ради з комунальних питань;

Члени штабу:

Середа А.З. – інспектор з енергетичного нагляду Сєвєродонецького відділення Державної інспекції енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та  теплової енергії у Луганській області;

Махонько П.Б.- начальник Сватівського КРЕМ;

Пугач О.Г. – директор МКП «Сватівський водоканал»;

Беденко І.В. – директор КП «Сватове – благоустрій»;

Жирова Я.В -  завідуюча КДНЗ „Малятко”.;

Запара В.М -   завідуюча КДНЗ  „Веселка”;

Кожина Г.С. – завідуюча КДНЗ „Журавка ”;

Ірха О.В. – директор міського клубу культури та дозвілля;

3. Затвердити заходи з підготовки житлово – комунального господарства м. Сватове до роботи в осінньо – зимовий період 2016-2017 років.(Додаються)

4.  Зобов’язати керівників підприємств, організацій, установ, приватних підприємців

міста та міський    оперативний    штаб    з   підготовки    житлово   –  комунального   господарства    м. Сватове  до  роботи  в  осінньо – зимовий  період  2016-2017 років  забезпечити  виконання заходів з підготовки житлово – комунального господарства            м. Сватове до роботи в осінньо – зимовий період 2016-2017  років у встановлені терміни.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського  голови   по роботі з виконавчими органами ради Жаданову Л.В.

Сватівський міський голова				                 Є.В.  Рибалко

#### Додаток

#### до рішення  виконавчого комітету

#### Сватівської міської ради

#### від «18»  травня 2016 року

#### Заходи

#### з підготовки житлово – комунального господарства м. Сватове до роботи в осінньо – зимовий період 2016-2017 років

| #### № #### з/п | #### Зміст заходу | #### Відповідальний за виконання | #### Термін виконання | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | #### Розробити, затвердити та надати до міського штабу заходи по підготовці підприємства, організації, установи до опалювального сезону 2016 -2017 років незалежно від відомчої належності, форми власності, наявності власних джерел теплопостачання і забезпечити їх виконання у встановлені терміни | #### Керівники підприємств, організацій та установ міста | #### до 01.06. #### 2016 року |  |
| #### 2. | #### Міському оперативному штабу з підготовки житлово – комунального господарства м. Сватове до роботи в осінньо – зимовий період 2016-2017 років забезпечити розгляд на своїх засіданнях хід виконання заходів по підготовці підприємств, організацій , установ до опалювального сезону 2016 -2017 років незалежно від відомчої належності, форми власності, наявності власних джерел теплопостачання та вжиття відповідних заходів реагування при відхиленні від графіку їх виконання. | #### Жаданова Л.В. | #### 2 рази на місяць |  |
| #### 3. | #### Для забезпечення справної та безпечної експлуатації в опалювальний період джерел теплопостачання, теплових мереж і систем теплопостачання підприємств, організацій, установ, шкіл, лікарень, магазинів, майстерень, їдалень тощо незалежно від відомчої належності, форми власності своєчасно до опалювального сезону здійснити підготовку спеціального персоналу. | #### Керівники підприємств, організацій та установ міста | #### До 15.10.2016 року |  |
| #### 4. | #### Забезпечити перевірку димохідних та вентиляційних каналів житлових будинків, ремонт оголовків багатоквартирних житлових будинків м. Сватове. | #### Виконком #### міської ради, #### КП «Сватове –тепло», #### мешканці будинків | #### До 15.10.2016 року |  |
| #### 5. | #### Виконати ремонт котельні, завезти дрова для опалення міського клубу культури та дозвілля і стадіону «Нива» | #### Ірха О.В. | #### До 15.10.2016 року |  |
| #### 6. | #### Забезпечити перевірку газового опалювального обладнання підприємств, організацій , установ міста та його технічне обслуговування . | #### Жаданова Л.В.. керівники підприємств | #### До 15.10.2016 року |  |
| #### 7. | #### Забезпечити готовність систем водопостачання та водовідведення підприємств, організацій та установ міста та його підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років. | #### Пугач О.Г., #### керівники підприємств, організацій та установ | #### До 15.10.2016 року |  |
| #### 8. | #### Забезпечити готовність електрогосподарства підприємств, організацій та установ міста та його підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років. | #### Керівники підприємств, організацій та установ | #### До 15.10.2016 року |  |
| #### 9. | #### Виконати роботи з підготовки мереж зовнішнього освітлення м. Сватове до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років. | #### Жаданова Л.В., #### КП «Сватове-тепло», | #### До 01.09.2016 року |  |
| #### 10. | #### Виконати роботи по ремонту в КДНЗ «Веселка», КДНЗ «Журавка» та КДНЗ «Малятко» | #### Жаданова Л.В., #### КП «Сватове-тепло», #### завідуючі КДНЗ | #### До 15.08.2016 року |  |
| #### 11. | #### Виконати роботи по виміру опору контуру заземлення КДНЗ | #### Жаданова Л.В., #### завідуючі КДНЗ | #### До 15.08.2016 року |  |
| #### 12. | #### ДП «Сватівський райавтодор» та КП «Сватове – благоустрій» забезпечити заготовку необхідної кількості протиожеледних матеріалів для посипки доріг та тротуарів міста в осінньо – зимовий період. | #### Керівники підприємств | #### До 15.10.2016 року |  |
| #### 13. | #### Забезпечити готовність наявної техніки з косими лопатами та інвентарю (лопат, ломів та інше) для очистки від снігу та посипки протиожеледними матеріалами закріплених вулиць міста та територій підприємств, установ і організацій. | #### Керівники підприємств, організацій та установ міста | #### До 15.10.2016 року |  |