П Р О Г Р А М А

заходів з впорядкування та благоустрою міста Сватове на 2012 рік

1.Загальні положення

Програма розроблена відповідно Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Закону України « Про благоустрій населених пунктів»,та згідно Правил благоустрою,забезпечення чистоти та порядку на території Сватівської міської ради.

Метою даної програми є визначення основних заходів,спрямованих на благоустрій міста Сватове, реалізація яких дозволить поліпшити загальний,санітарний естетичний,природоохоронний та інші стан міста.

Залучення підприємств,установ, організацій,приватних підприємців до даних заходів

відбувається на договірних засадах.

Пріоритетні  напрямки:

- соціально-економічні, організаційно правові та екологічні заходи щодо поліпшення мікроклімату,санітарного очищення;

- раціональне використання, належне утримання та охорона об’єктів благоустрою,створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

- збереження об’єктів загального користування,історико-культурного та іншого призначення.

Термін реалізації програми:

початок-січень 2012року

кінець-грудень 2012року

2.Етапи  реалізації програми :

Перший початковий етап:

1)Покращення інфраструктури міста

2) визначення об’ємів  зелених  зон ,території для прибирання;

3) проведення робіт по виявленню недоліків проїзних частин   доріг та тротуарів;

4) оголошення конкурсів з благоустрою міста:

― «Вулиця зразкового порядку»;

― «Двір зразкового порядку»;

― «Багатоповерховий будинок зразкового порядку»;

― «Під’їзд багатоповерхового будинку зразкового порядку»;

― «Підприємство зразкового порядку»;

― «Торговельна точка зразкового порядку»;

― «Навчальний заклад зразкового порядку»;

5) презакріплення об’єктів по благоустрою за підприємствами, установами, організаціями, приватними підприємцями міста для здійснення догляду за об’єктами благоустрою;

6) підведення підсумків конкурсів з благоустрою міста.

Другий етап розвитку програми

Благоустрій вулиць міста

| № з/п | Назва заходу | Відповідальні за виконання | Дата виконання | Кошти |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Приведення в порядок фасадів будівель підприємств, установ, організацій, торговельних точок, встановлення номерних знаків та аншлагів. | Керівники, приватні підприємці | квітень-вересень 2012 р. | Підприємств,установ,організацій, міський бюджет-45,000 тис. грн. |
| 2. | Впорядкування центральних вулиць міста: ― поглиблення водостічних канав; ― розбивка квітників; ― покіс трави; ― фарбування парканів. | КП «Сватове-благоустрій» Підприємства, закріплені рішенням виконкому (за згодою) | березень – жовтень 2012 р. | міський бюджет залучені |
| 3. | Наведення порядку на під’їздних коліях до ЗАТ «Сватівська олія» та «Сватове-Агро». | Сватівська дистанція колії | травень-вересень 2012 р. | Сватівська дистанція колії |
| 4. | Благоустрій території біля магазину по пл.50 річчя Перемоги,28 | ТОВ «Здоров’я» Білоконь О.М. | квітень – травень 2012 р. | ТОВ «Здоров’я» Білоконь О.М. |
| 5. | Прибирання від сміття та косіння бур’янів в канаві по вул. ім. Чапаєва. | ПП Ляшенко | квітень –жовтень 2012 р. | ПП Ляшенко Л.І. |
| 6. | Наведення санітарного порядку на автобусних зупинках міста. | Підприємства згідно закріплення міськвиконкому (за згодою). | квітень –жовтень 2012 р. | залучені кошти підприємств |
| 7. | Установка урн для сміття біля автобусних зупинок та по центральних вулицях міста | КП «Сватове -благоустрій» | квітень – травень 2012 р. | міський бюджет |
| 8. | Догляд за пішохідними доріжками (очищення від сніг,посипання протиожеледною сумішшю) | КП «Сватове-благоустрій», мешканці міста | зимові місяці | Міський бюджет залучені |
| 9. | Очищення вулиць міста від снігу | КП «Сватове-благоустрій» | зимові місяці | Міський бюджет |
| 10 | Очищення від снігу прилеглої території підприємств, установ, організацій, торгових точок. | Підприємства, установи, організації, приватні підприємці | зимові місяці | Підприємств, установ, організацій, приватних підприємців |
| 11 | Вивезення сміття по місту. | КП «Сватове-благоустрій» | постійно, згідно графіку | Міський бюджет |
| Озеленення міста |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Посадка дерев на вулицях та площах міста: Шевченка, Веселій, Первомайській,Комсомольській, Дзержинського, Свердлова, пл.Шевченка та інших. | Учні міста, СПАЛ, КП «Сватове- благоустрій» | березень –квітень 2012 р. | міський бюджет залучені |
| 2. | Проведення санітарної порубки дерев на центральних вулицях міста, в сквері ім. Тітова. | КП «Сватове-благоустрій» | березень – жовтень 2012 р. | міський бюджет 54,00 тис.грн |

Лісосмуги

|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Почистити посадку та водостічні канави в районі Старобільського залізничного переїзду. | Сватівська дистанція колії ТОВ «Прометей» | квітень 2012 р. | залучені |
| 2. | Впорядкування та благоустрій в’їзду в місто зі сторони сел. Троїцьк (приведення в порядок лісосмуги). | Райавтодор, дільниця зрошувальних систем, гідрологічна меліоративна експедиція | квітень – травень 2012 р. | залучені |
| 3. | Впорядкування лісосмуг на в’їзді в місто зі сторони Луганська та Харкова. | Райавтодор Підприємства згідно закріплення міськвиконкому (за згодою). | квітень 2012 р. | залучені |
| 4. | Наведення порядку в посадці вздовж дороги в сел. Соснове. | Психлікарня | квітень – жовтень 2012 р. | залучені |
| 5. | Чистка посадки та прибирання сміття вздовж дороги на очисні споруди. | «Луганськвода» | квітень 2012 р. | залучені |

Кладовища, Братські могили, пам’ятні знаки, пам’ятники

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приведення в порядок знаків з назвою міста на в’їздах в місто: ― штукатурка; ― побілка; ― фарбування. | Райавтодор | Квітень- травень 2012 р. | залучені |
| 2. | Наведення порядку на кладовищах міста. | КП «Сватове-благоустрій» Підприємства, закріплені рішенням виконкому (за згодою) | квітень – жовтень 2012 р. | Міський бюджет залучені |
| 3. | Проведення відповідних проектно-дослідницьких робіт на будівництво міського цвинтаря | Спеціалізовані підприємства,виконавчий комітет Сватівської міської ради | 2012 р. | Обласний бюджет-300,000тис.грн.; міський бюджет-30,00тис.грн. |
| 4. | Приведення в порядок Братських могил, пам’ятників та пам’ятних знаків. | Підприємства, закріплені рішенням міськвиконкому (за згодою) | квітень 2012 р. | залучені |
| 5. | Капітальний ремонт Меморіалу пам’яті та скорботи на пл. 50-річчя Перемоги. | Спеціалізовані підприємства міста,виконавчий комітет Сватівської міської ради | продовж 2012 р. | Обласний бюджет-299,000тис.грн.; міський бюджет-100,00тис.грн. |
| 6. | Облаштування території Меморіалу пам’яті та скорботи на пл. 50-річчя Перемоги. | Спеціалізовані підприємства міста,виконавчий комітет Сватівської міської ради | продовж 2012 р. | Обласний бюджет-200,000тис.грн.; |

Сквери, міста відпочинку

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкція та впорядкування скверу ім. Титова. | Спеціалізовані підприємства міста,виконавчий комітет Сватівської міської ради | 2012 р. | Місцевий бюджет-300,000тис.грн.; |
| 2. | Ремонт та підготовка фонтанів міста до роботи в літній період. | КП «Сватове-благоустрій», АФ «Слобожанська», моторвагонне депо | Квітень 2012 р. | Міський бюджет залучені |
| 3 | Облаштування зон відпочинку на р. Красна та Хорино). | КП «Сватове-благоустрій» Підприємства та приватні підприємці (за згодою) | квітень – травень 2012 р. | Міський бюджет-30,000тис.грн.; залучені |
| 4 | Очищення території біля озера на вул. Веселій від очерету та сміття. | ПП Нехтій В.С. ПП Матвієвська Л.Г. КП «Сватове – благоустрій» | квітень – жовтень 2012 р. | залучені міський бюджет |
| 5 | Ремонт та облаштування дитячих спортивних майданчиків на території міста. | КП «Міський клуб культури та дозвілля» КП «Сватове-тепло» | квітень – червень 2012 р. | Міський бюджет залучені |

Дороги, тротуари, кладки

|  | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт та облаштування доріг міста | КП «Сватове-благоустрій»,»Райавтодор» | 2012р |  |
| 2 | Ремонт та облаштування кладок через р. Красна: ― вул. Грушевського; ― вул. Войкова;― вул. Пушкіна; ― вул. Набережна;― вул. Лихачова; ― вул. Н-Водокачка; ― вул. Степова | КП «Сватове-благоустрій» | березень – жовтень 2012 р. | міський бюджет |
| 3 | Ремонт та облаштування кладок через р. Хорино. | КП «Сватове-благоустрій» | березень – квітень 2012 р. | міський бюджет |

Стихійні сміттєзвалища

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ (згідно списку). | Жителі, підприємства, приватні підприємці, КП «Сватове-благоустрій». | На протязі року. | Міський бюджет -50,00 тис грн., залучені |

Комунікації, обладнання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наведення порядку та фарбування підстанцій по місту. | МЕМ | квітень – травень 2012 р. | Кошти підприємства |  |
| 2. | Фарбування та приведення в порядок лінійних засобів та споруд міської телефонної мережі. | Цех електрозв’язку № 18 | квітень 2012 р. | Кошти підприємства |  |
| 3. | Привести в порядок каналізаційні та інші колодязі в місті. | «Луганськвода», КП «Сватове-тепло», цех електрозв’язку № 18. | квітень 2012 р. | Кошти підприємств |  |
| 4. | Ремонт та фарбування дорожних знаків по місту. | КП «Сватове-благоустрій», Райавтодор | квітень – травень 2012 р. |  | міський бюджет залучені |
| 5. | Фарбування газопроводів по місту. | Міжрайгаз | квітень – червень 2012 р. |  |  |

Квітники

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Придбання посадкового матеріалу,розбивка та утримання квітників на пл. Радянській, 50-річчя Перемоги, вул. Леніна, Дзержинського, Першотравневій, Веселій, сквер ім. Тітова. | КП «Сватове-благоустрій», Підприємства, приватні підприємці. | квітень – вересень 2012 р. | міський бюджет-30,00 тис.грн.; залучені |

Зовнішнє  освітлення

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкція існуючих та будівництво нових ліній зовнішнього освітлення вулиць міста | КП «Сватове-благоустрій», Спеціалізовані підприємства міста,виконавчий комітет Сватівської міської ради | 2012 р. | Державний бюджет-200,00тис грн., міський бюджет-150,00тис.грн. |

Дороги

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капітальний ремонт міських доріг | КП «Сватове-благоустрій», Спеціалізовані підприємства міста,виконавчий комітет Сватівської міської ради | 2012 р. | Державний бюджет-1400,00тис грн., міський бюджет- 300,00тис грн. |

Всі розрахунки мають попередній характер.

3. Фінансова підтримка даної програми:

Дана програма фінансується державним ,обласним бюджетом , міським бюджетом ,та за рахунок залучення фінансових та трудових ресурсів на спонсорській основі.

Кошти міського бюджету – 1089,00тис.грн.

Кошти обласного бюджету - 799,00тис.грн.

Кошти державного бюджету – 1600,00тис.грн.

4. Очікувані результати виконання програми.

Виконання даної програми  дасть можливість забезпечити:

_покращення інфраструктури міста;

- покращення зовнішнього виду та санітарного стану міста;

- збереження стану об’єктів загального користування;

- поліпшення природного середовища міста, створення кращих умов для   життєдіяльності

мешканців;

-створення належних умов руху громадян вулицями міста;

-створення відповідних умов відпочинку дітей, підлітків та дорослого населення,їх фізичного розвитку.