Міська Програма

розвитку житлово-комунального

господарства та благоустрою міста Сватове

на 2018 рік

- Загальні положення

Програма розроблена відповідно Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Закону України «Про благоустрій населених пунктів»,згідно Правил благоустрою,забезпечення чистоти та порядку на території Сватівської міської ради та інших законодавчих актів.

Метою даної програми є визначення основних заходів,спрямованих на благоустрій міста Сватове, реалізація яких дозволить поліпшити загальний,санітарний, естетичний,природоохоронний та інші стани міста.

Залучення підприємств,установ, організацій,приватних підприємців до даних заходіввідбувається на договірних засадах.

Пріоритетні  напрямки:

- соціально-економічні,організаційно - правові та екологічні заходи щодо поліпшення мікроклімату,санітарного очищення;

- раціональне використання, належне утримання та охорона об’єктів благоустрою,створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

- збереження об’єктів загального користування,історико-культурного та іншого призначення.

Термін реалізації програми:

початок-січень 2018року

кінець-грудень 2018року

- Етапи  реалізації програми

Перший початковий етап:

1). покращення інфраструктури міста;

2).  визначення об’ємів  зелених  зон,території для прибирання;

3).  проведення робіт по виявленню недоліків проїзних частин доріг та тротуарів;

4).  оголошення конкурсів з благоустрою міста:

― «Вулиця зразкового порядку»;

― «Двір зразкового порядку»;

― «Під’їзд багатоповерхового будинку зразкового порядку»;

― «Підприємство зразкового порядку»;

― «Торговельна точка зразкового порядку»;

― «Навчальний заклад зразкового порядку»;

5).виділення об’єктів благоустрою серед  підприємств, установ, організацій, приватних підприємців міста для здійснення догляду за об’єктами благоустрою;

6). проведення роботи по знищенню карантинних бур’янів по місту;

7). зменшення кількості безпритульних тварин по місту;

8).  підведення підсумків конкурсів з благоустрою міста.

Другий етап розвитку програми :

Благоустрій вулиць міста

| № з/п | Назва заходу | Відповідальні за виконання | Дата виконання 4 | Кошти |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Міський бюджет | залучені |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1. | Приведення в порядок фасадів будівель підприємств, установ, організацій, торговель- них точок, встановлення номерних знаків та аншлагів. | Керівники підприємств, приватні підприємці | квітень-вересень 2018 р. |  | 60 тис. грн. |
| 2 | Закупівля аншлагів з назвамивулиць,які були перейменовані в кінці 2017 року | Міська рада | березень-квітень 2018 р. | 5,00тис.грн |  |
| 3. | Впорядкування централь-них вулиць міста: ―поглиблення водостічних канав; | КП«Сватове-благоустрій» Підприємства, закріплені рішенням виконкому(за згодою), мешканці міста. | березень - жовтень 2018 р. |  | 20тис. грн. |
| 4. | Побілка дерев,бордюр | КП«Сватове-благоустрій» | березень - жовтень 2018 р. | 50,00тис.грн. |  |
| 5. | -утримання квітників,придбання посадкового матеріалу; |  |  | 100,00тис.грн. |  |
| 6. | ― покіс трави; |  |  | 200,00тис.грн. |  |
| 7. | ― фарбування парканів. |  |  |  | 20тис.грн |
| 8. | -прибирання тротуарів | КП «Сватове-благоустрій» | постійно, згідно графіку |  |  |
| 9. | ― фарбування парканів. |  |  |  |  |
| 10. | Вивезення сміття по місту. | КП «Сватове-благоустрій» | протягом року | 400,00тис.грн |  |
| 11. | Ліквідація аварійних застарілих дерев | КП «Сватове-благоустрій» | протягом року | 160,00тис.грн. |  |
| 12. | Завезення піску на : -кладовища міста -на дитячі майданчики | КП «Сватове-благоустрій» | березень - жовтень 2018 р. | 70.00 тис.грн |  |
| 13. | Виготовлення бігбордів | КП «Сватове-благоустрій» | протягом року | 10,0тис.грн. |  |
| 14. | Чистка та посипка тротуарів від снігу | КП «Сватове-благоустрій» | Зимові місяці | 20,00 тис.грн. |  |
| 15. | -капітальний ремонт кладок через р. Хорино -вул.Свободи | КП «Сватове-благоустрій» КП «Сватове-тепло» | березень - жовтень 2018 р. | 100,00тисгрн |  |
| 16. | Поточний ремонт кладків | КП «Сватове-благоустрій» КП «Сватове-тепло» | березень - жовтень 2018 р | 60,00тисгрн |  |
| 17. 18. | Очищення від снігу прилеглої території підприємств, установ, організацій, торгових точок. Придбання ПММ для заправки транспорту для очищення вулиць міста від снігу | Підприємства, установи, організації, приватні підприємці Міська рада | зимові місяці зимові місяці | 50,00тис.грн. | 10тис грн |
| 19. | Очищення автодоріг міста від снігу | Міська рада, КП«Сватове-благоустрій»,КП«Сватове-тепло», закріплені підприємства | зимові місяці | 150,00тис.грн. |  |
| 20. | Упорядкування територій,ліквідація сміттєзвалищ навколо залізничних колій по місту | Донецька залізниця Південна залізниця,мешканці міста | квітень жовтень 2018 р. |  | 20тис грн |
| 21. | Підготовка проектно-сметної документації по полігону ТПВ | Комунальні підприємства міста,спеціалізовані підприємства | 2018 рік | 300,00тис.грн. |  |
| 22. | Розбивка скверу та квітника, біля пам’ятника Шевченку на пл.ім.Шевченка, закупівля посадкового матеріалу | Міська рада, КП«Сватове-благоустрій», | Квітень-жовтень 2018рік | 30,00тис.грн. |  |
| 23. | Розбивка скверу та облаштування місця відпочинку на вул.Зарічній. | Міська рада | 2018 рік | 500,00 тис.грн. |  |
| 24. | Будівництво туалету на пл.Привокзальній(територія Сватівського міського ринку) | МП «Сватівський міський ринок» | 2018рік | 100,00 тис.грн. |  |
| 25. | Капітальний ремонт м’якої покрівлі на будинку за адресою кв.Залізничників 2 |  |  | 400,00 тис.грн. |  |
| 26. | Технічне обслуговування бювету | Спеціалізоване підприємство «Термо-Златополь» | 2018 рік | 63,681 тис грн |  |

Боротьба з карантинними бур’янами

| 1 | 2 | 3 | 4 | Міський бюджет | залучені |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Придбання гербіцидів та обробка ними місць локалізації карантинних бур’янів | Міська рада, КП «Сватове-благоустрій», | квітень-червень 2018 р. | 40,0тис.грн | 80тис.грн |
| 2. | Покіс карантинних бур’янів по вулицям міста | Міська рада, КП «Сватове-благоустрій», | квітень-червень 2018 р | 60,0тис.грн. |  |

Боротьба з безпритульними собаками

| 1 | 2 | 3 | 4 | Міський бюджет | залучені |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Відлов безпритульних тварин по місту, Проведення профілактичних заходів по попередженню профілактики,локалізації та ліквідації хвороб тварин | Міська рада, КП «Сватове-благоустрій»,спеціалізовані підприємства | Протягом року 2018 р. | 100,00тис.грн. |  |

Братські могили, пам’ятні знаки,пам’ятники

| 1 | 2 | 3 | 4 | Міський бюджет | Залучені |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2.. | Приведення в порядок Братських могил, пам’ятників та пам’ятних знаків, встановлення пам’ятного знаку воїнам,загиблим в роки другої світової війни на кладовищі по вул.Лісова | КП «Сватове-благоустрій» підприємства, закріплені рішенням міськвиконкому (за згодою) | квітень 2018 р. | 10,00тис.грн. 40,00тис.грн. | 20 тис грн. |

Дороги

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капітальний ремонт автодороги до цвинтаря від вул.Веселадо вул.Смальківка-Солонці | Комунальні підприємства міста,спеціалізовані підприємства | 2018рік | 399,9 тис.грн. | 3999,995тис.грн.- |
| 2. | Будівництво тротуару по вулицям міста: | Підприємства міста,спеціалізовані підприємства | 2018 рік | 600,00тис.грн. |  |
| 3 | Капітальний ремонт ділянки дороги по проспекту будівельника Забурдаєва |  |  | 1200,00 тис.грн. |  |
| 4. | Поточний ямковий ремонт автодоріг вулиць міста |  |  | 850,00тис.грн. |  |

Комунікації, обладнання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наведення порядку та фарбування підстанцій по місту | РЕМ | квітень – травень 2018р. | ____ | Кошти підприємства |
| 2. | Фарбування та приведення в порядок лінійних засобів та споруд міської телефонної мережі | Цех електрозв’язку № 18 | квітень 2018р. | _____ | Кошти підприємства |
| 3. | Приведення в порядок каналізаційних та інші колодязів у місті, заміна пошкоджених та втрачених кришок люків на них | МКП «Сватівський водоканал», КП «Сватове-тепло», ЦЕЗ №18 | квітень 2018 р. | _____ | Кошти підприємства |
| 4. | Фарбування газопроводів по місту | МУЕГГ | квітень червень 2018р. | ____ | Кошти підприємства |
| . |  |  |  |  |  |

Зовнішнє  освітлення

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення вулиць міста 1.вул.ім.О.Невського 2.вул.Зелена 3.пров.ім.Коцюбинського 4.пров.ім.Тюленіна 5.пров.Мостовий 6вул.ім.Горького 7. пров. ім.Горького 8..пров.Розїздний 9. вул. ім. Коваленко 10 . вул.Красна 11. пров.Красний 12.вул.ім.Франка 13.пров. ім.Франка 14.пров.Розїздний 15.пров.ім.Корчагіна 16. вул.ім.Грушевського 17. вул.ім.Чапаєва | «Сватове-тепло» Спеціалізовані підприємства міста,виконавчий комітет Сватівської міської ради | 2018 р. | 100,00тис.грн. |  |
| 2. | Будівництво нових ліній зовнішнього освітлення вулиць міста вул.Красноріченська вул.Зелений Кут вул.Лугова вул.Б.Хмельницького пров.Райдужний(Свистуна) вул.ім.Мащенка вул..ім.Комарова вул. ім.Столбового вул.ім.Чкалова вул.Заливна вул.Зарічна вул. Пушкіна пров.Промінь вул.Степова вул.Набережна вул.Калинова пр.буд.Забурдаєва вул.Ново-Старобільська вул.Челюскінців кв.Залізничників прв.Проспектний вул.Смальківка-Солонці пров.Путієць пров.Слобожанський пров.Спартака пров.Сніжний вул.Купянська пров.Базарний кв.Докучаєва пл.50-річчя Перемоги | Сватове-тепло» Спеціалізовані підприємства міста,виконавчий комітет Сватівської міської ради | 2018 р. | 500,00тис.грн |  |
| 3. | Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення вулиць міста(заміна лампочок,тощо) | Сватове-тепло» Спеціалізовані підприємства міста,виконавчий комітет Сватівської міської ради | 2018р. | 400,00тис.грн |  |

Всі розрахунки мають попередній характер.

3. Фінансова підтримка даної програми

Дана програма фінансується державним,міським бюджетомта за рахунок залучення фінансових та трудових ресурсів на спонсорській основі.

Кошти міського бюджету – 7068,581 тис. грн.

Залучені кошти –4229,995 тис. грн.

Всього-11298,576 тис. грн.

- Очікувані результати виконання програми

Виконання даної програми  дасть можливість забезпечити:

-покращення інфраструктури міста;

- покращення зовнішнього виду та санітарного стану міста;

- збереження стану об’єктів загального користування;

- поліпшення природного середовища міста, створення кращих умов для життєдіяльності

мешканців;

-створення належних умов руху громадян вулицями міста;

-створення відповідних умов відпочинку дітей, підлітків та дорослого населення,їх

фізичного розвитку.