Додаток №1

до рішення 20 сесії Сватівської міської ради

№ 20/2 від 25 січня 2018

Міська комплексна Програма

«Розвиток безпеки дорожнього руху в м. Сватове на 2018р.»

- Загальні положення

| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Виконавчий комітет Сватівської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2 | Розробник Програми | Сватівська міська рада |
| 3 | відповідальний виконавець Програми | Перший заступник міського голови |
| 4 | Учасники (співвиконавці Програми) | Відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» - Фінансово-розрахунковий відділ Сватівської міської ради ; - Заступник міського голови з соціальних питань |
| 5 | Термін реалізації Програми | 2018р. |
| 6 | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні | Міський бюджет міста м.Сватове |
| 7 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, утому числі: | 1 млн. 407 тис. грн. |

2.	Проблеми на розв’язання яких спрямована Програма.

Сватове – місто районного значення. Площа міста складає 23715,88 кв. км., кількість населення – 17 тис. 300 чоловік. В місті 156 вулиць загальною протяжністю- 133 км., з яких 35,5  км мають асфальтобетонне покриття.

Протяжність тротуарів – 5,5 км. Вулиці, на яких відсутні тротуари мають протяжність – 127,5 км. Стан тротуарів –задовільний. Освітлення: к-сть освітлених вулиць – 80,3 км. В місті ще залишається неосвітленими  – 57,2 км. В Сватове є чотири мости  через річку Красна, стан задовільний  і підтримується постійно для безпечного переходу.

Вулицями міста курсують маршрутки за 5 маршрутами, загальна максимальна кількість громадського автотранспорту, яка може знаходитись на маршрутах складає 6 одиниць. На автобусних маршрутах, 24 зупинок, яких 21 обладнано павільйонами, що недостатньо для комфортного очікування автобусів.

В місті влаштовано 2 автомобільні стоянки на пл. Привокзальній та вул. Сосюри на 115 місць для паркування автотранспорту біля сватівського міського ринку та є несанкціоновані стоянки транспорту біля підприємств, установ, організації, магазинів, кафе, що на сьогоднішній день не вирішує проблеми упорядкування дорожнього руху.

На дорогах міста не має встановлених світлофорних об’єктів. В місті потребує негайного вирішення проблема постійного та належного  оновлення дорожньої розмітки  , щодо розмежування пішохідної доріжки та проїзної частини дороги по провулку Залізничників, пішохідних переходів біля  соціальних  об’єктів, особливо шкіл та дошкільних навчальних закладів . Для забезпечення безпеки руху громадян з обмеженими фізичними можливостями, необхідно обладнати пішохідні переходи звуковими зумерами.

Значно погіршує стан безпеки руху відсутність єдиної дислокації дорожніх знаків на вулично – шляховій мережі міста. На 01.01.2018 р. потребують заміни 5 дорожніх знаків та встановлення 10 нових  дорожніх знаків.

Надзвичайно важливою є проблема контролю з перевищенням встановленої швидкості руху вулицями міста окремими водіями, особливо в вечірній та нічний час. Для цього необхідно надати допомогу відділу поліції в придбанні відповідних приладів та розпочати обладнання вулиць системами відео спостереження.

Особливу небезпеку на дорогах міста Сватове складають такі учасники дорожнього руху, які рухаються на велосипедах. В місті , як вже згадувалося вище, лише  п’ять маршрутів для пересування маршрутними таксі, а протяжність міста більше 15 кілометрів. Існує велика проблема для мешканців віддалених вулиць ( райони – пл.Волі, вул. Смальковки-Солонці т інш.) дістатися до центу міста , де розташована переважна більшість об’єктів торгівлі, шкіл та дошкільні навчальні заклади , а також об’єктів соціальної інфраструктури. Мешканці віддалених районів міста надають перевагу велосипедній їзді.  На сьогодні, багато мешканців міста не мають фінансової можливості придбати новітні сучасні велосипеди і користується старими засобами пересування , які морально і , дуже часто  фізично  , вже застарілі. Більшість таких засобів не в повній мірі відповідають заходам безпеки для свого володаря, не в повній мірі обладнанні сигнальними та світло відбивними  засобами. Учасники дорожнього руху, які рухаються таким транспортним засобом складають постійну небезпеку на дорогах міста , особливо у вечірній та нічний час.

Головним завданням міської цільової Програми «Розвиток безпеки дорожнього руху в м. Сватове на 2018 р.» є комплексне розв’язання проблем, пов’язаних із БЕЗПЕКОЮ громади м. Сватове  на вулично – шляховій мережі, пішохідних переходах та забезпечення технічними засобами (Дорожніми знаками, розміткою, підсвіченими в нічний час пішохідними переходами, обладнаними світло відбиваючими засобами всіх транспортних засобів і особливо велосипедів).

КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ ПРОГРАМИ - забезпечення пріоритету ЖИТТЯ і ЗДОРОВ’Я учасників дорожнього руху, а її основною метою є зниження рівня аварійності на автомобільних шляхах м. Сватове  та забезпечення максимально прийнятного рівня безпеки пішоходів на пішохідних переходах шляхом здійснення комплексних заходів викладених в програмі.

3. Мета Програми

Метою програми є:

-  покращення ситуації у сфері безпеки пішохідного та дорожнього руху;

- поступовий розвиток та технічне переоснащення дорожньої інфраструктури міста. Як РЕЗУЛЬТАТ – зниження рівня аварійності на автомобільних шляхах міста, кількості травмувань та смертей за участю велосипедистів. Програма спрямована на комплексне розв’язання проблем і забезпечення ПРІОРИТЕТУ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я всіх учасників дорожнього руху;

- сприяння навчанню всіх верств населення з питань безпеки життєдіяльності, пропаганда безпечної поведінки на автошляхах міста Сватове та здорового способу життя;

-  реалізація механізмів фінансової та іншої підтримки соціально послаблених верств населення;

-  соціальна підтримка осіб та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

4.     Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел, фінансування, строки виконання Програми

| № | Заходи розвитку дорожнього руху та його безпеки | Кошторис, вартість тис. грн | шляхи фінансування | Виконавець, строки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Облаштування автобусних зупинок 3 шт. | 150тис. | м/б | Протягом року |
| 2. | Нанесення дорожньої розмітки: - Пров. Залізничників 1 - Пішохідні переходи : - М. Злагоди -4; - Вул. Державна -5 - Вул. Першотравнева, біля гімназії -2 - Вул. Сосюри -3, - Вул.Ветеринарна -3; - Пров. Залізничників -2 - Пл. Шевченко -1 - Вул.Весела -4 - Кв. Мирний -3 - Вул. Конституції-1 - Вул.Садова -2 - 50-річчя Перемоги -5 - Буд-ка Забурдаєва,1 |  | м/б ОАД | Два рази на рік |
| 3 | Встановлення відсутніх та заміна, пошкоджених дорожніх знаків |  | м/б | Протягом року |
| 4 | Виявлення місць, які є травмонебезпечними для життєдіяльності населення у районах міста, та вжиття заходів щодо їх усунення у межах повноважень органів місцевого самоврядування | - | м/б | Заступник міського голови з соціальних питань. Протягом року |
| 5 | Інформування населення про хід реалізації заходів | 5тис. грн. | м/б | Через ЗМІ. Протягом року |
| 6 | Проведення загальноміських заходів: -парад «правильних» велосипедів | 2тис.грн. | м/б | Червень 2018 |
| 7 | Проведення роз’яснювальної роботи серед учнів шкіл міста |  |  | Заступник міського голови з соціальних питань спільно з відділом освіти Сватівської РДА ( за згодою) та відділом поліції. Протягом року |
| 8 | Капітальний ремонт тротуарів -вул. Державна200м. -вул.Сосюри -200м. -Пл. 50-річчя Перемоги -150 м. Будівництво: -пл. Привокзальна 450 м. | 200тис.грн. 300тис. грн 120тис. грн. 430тис.грн. | м/б | Протягом року |
| 9 | Придбання світловідбиваючих засобів для велосипедів та організація благодійної акції по облаштуванню велосипедів малозабезпечиних громадян міста цими засобами | 200тис. грн. | м/б | Протягом року Фінсово-розрахунковий відділ м.р. Сватівський міський клуб культури та дозвілля. |

5. Організація управління та контроль за ходом реалізації Програми

Організація виконання Програми здійснюється виконавчим комітетом Сватівської міської ради.

Щоквартально інформація про хід виконання Програми та ефективність реалізації її заходів заслуховується на засіданнях Виконавчого комітету Сватівської  міської ради та наприкінці року, звіт про виконання Програми заслуховується на сесії Сватівської міської ради.

Секретар Сватівської міської ради				Д.О.Романенко